**ZÁPIS**

**z 6. zasedání Zastupitelstva obce Moravské Knínice**

**konaného dne 08.03.2023**

Přítomni: Jiří Hanák, Ing. Jana Zemanová, Ph.D., Mgr. Šárka Bořilová, Ph.D., Monika Cobring, DiS., Jiří Helan, Ing. Radek Hlaváček, Ing. Michal Kadlec, Ing. Radek Přikryl, Martin Veselý.

Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce v 20 hodin. Přivítal přítomné členy zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno písemnými pozvánkami, zveřejněním na úřední desce u OÚ a elektronické úřední desce dne 01.03.2023 a na infokanálu místní kabelové televize.

Při zahájení jednání bylo přítomno 9 členů a ZO je tedy usnášeníschopné.

Zápis z 5. zasedání ZO ověřili Jiří Helan a Ing. Radek Přikryl.

Bez připomínek.

**PROGRAM JEDNÁNÍ:**

1. Schválení programu jednání

2. Volba zapisovatele

3. Volba ověřovatelů zápisu

4. Hlavní body jednání

4.1. Rozpočet obce na rok 2023

4.2. Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2024–2025

4.3. Provizorní zastřešení stavby MŠ

4.4. Záměr nákupu komunálního elektrovozidla

4.5. Záměr opravy povrchu komunikace v ulici U Hřiště

4.6. Smlouva o smlouvě budoucí na převod komunikací a VO ulice Pod Sadem a Polní do majetku obce

5. Informace starosty obce

6. Diskuze – různé

7. Závěr

**K bodu č. 1 – Schválení programu jednání**

Starosta obce navrhl rozšířit program jednání o bod **4.7. Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1257,** bod **4.8. Rozpočtové opatření č. 1/2023,** o bod **4.9. Bezpečnostní zpráva Policie ČR za rok 2022** a o bod **4.10. Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou EG.D, a.s.**

Bod 4.7. – se zařazuje z důvodu podání žádosti na obec k umístění včelstev na této parcele, záměr bude zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů.

Bod 4.8. – RO obsahuje průtokovou dotaci ZŠ a vztahuje se také k bodu 4.6.

Bod 4.9. – Zpráva byla doručena na OÚ po zveřejnění pozvánky na 6. zasedání ZO.

Bod 4.10. – Smlouva byla doručena na OÚ po zveřejnění pozvánky na 6. zasedání ZO.

**ROZŠÍŘENÝ PROGRAM JEDNÁNÍ:**

1. Schválení programu jednání

2. Volba zapisovatele

3. Volba ověřovatelů zápisu

4. Hlavní body jednání

4.1.  Rozpočet obce na rok 2023

4.2.  Středně dobý výhled rozpočtu obce na období 2024–2025

4.3.  Provizorní zastřešení stavby MŠ

4.4.  Záměr nákupu komunálního elektrovozidla

4.5. Záměr opravy povrchu komunikace v ulici U Hřiště

4.6.  Smlouva o smlouvě budoucí na převod komunikací a VO ulice Pod Sadem a Polní

do majetku obce

4.7.  Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1257

4.8. Rozpočtové opatření č. 1/2023

4.9. Bezpečnostní zpráva Policie ČR za rok 2022

4.10. Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou EG.D, a.s.

5. Informace starosty obce

6. Diskuze – různé

7. Závěr

K rozšířenému programu jednání nebyly připomínky, proto starosta obce nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

**č.** **67/6/23 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozšířený program jednání 6. zasedání ZO.**

Hlasování:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pro | 9 | proti | 0 | zdrželo se | 0 |

Rozšířený program jednání byl schválen.

**K bodu č. 2 – Volba zapisovatele**

Jako zapisovatelka byla navržena Ing. Jana Zemanová, Ph.D.

Nebylo jiných návrhů ani připomínek.

Návrh usnesení:

**č. 68/6/23 – Zastupitelstvo obce schvaluje jako zapisovatelku z 6. zasedání ZO Ing. Janu Zemanovou, Ph.D.**

Hlasování:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pro | 9 | proti | 0 | zdrželo se | 0 |

Zapisovatelka byla schválena.

**K bodu č. 3 – Volba ověřovatelů zápisu**

Jako ověřovatelé byli navrženi: Mgr. Šárka Bořilová, Ph.D. a Monika Cobring, DiS.

Nebyly jiné návrhy ani připomínky.

Návrh usnesení:

**č. 69/6/23 – Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu z 6. zasedání ZO** **Mgr. Šárku Bořilovou, Ph.D. a Moniku Cobring, DiS.**

Hlasování:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pro | 9 | proti | 0 | zdrželo se | 0 |

Ověřovatelé zápisu byli schváleni.

**K bodu č. 4 – Hlavní body jednání**

**4.1.** **ROZPOČET OBCE NA ROK 2023**

Důvodová zpráva:

Návrh rozpočtu obsahuje celkové příjmy ve výši 23.184.200 Kč, výdaje ve výši 38.071.000 Kč. Rozdíl ve výši 14.886.800 Kč bude dofinancován z bankovních účtů obce a stávajícího úvěru. Finanční výbor prověřil jednotlivé příjmové a výdajové položky a doporučuje rozpočet na rok 2023 schválit. ZO rozpočet probíralo na předcházející poradě.

Rozprava:

Bez připomínek

Návrh usnesení:

**č. 70/6/23 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje rozpočet obce na rok 2023. Rozpočet obsahuje celkové příjmy ve výši 23.184.200 Kč, výdaje ve výši 38.071.000 Kč, financování ve výši 14.886.800 Kč. Viz Příloha č. 1 – Rozpočet obce Moravské Knínice na rok 2023.**

**V položkovém čerpání rozpočtu v rámci jednotlivých paragrafů se připouští přesun finančních prostředků správcem rozpočtu po odsouhlasení se starostou obce.**

**Zastupitelstvo obce dále stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetence starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:**

**do výše 100.000 Kč bez DPH, jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů).**

**Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech:**

**a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů,**

**b) kdy zapojení výdajové položky je nutné k zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady,**

**c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.**

**Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva, konaném po schválení rozpočtového opatření starostou, a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně).**

Hlasování:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pro | 9 | proti | 0 | zdrželo se | 0 |

Usnesení č. 70/6/23 bylo schváleno.

**4.2.** **STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE NA ROK 2024–2025**

Důvodová zpráva:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Moravské Knínice na období 2024–2025 obsahuje předpokládanou výši příjmů a výdajů s ohledem na očekávané investiční akce. Návrh byl podrobněji projednán na poradě ZO.

Rozprava:

Bez připomínek.

Návrh usnesení:

**č. 71/6/23 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Moravské Knínice na období 2024–2025, viz Příloha č. 2 – Střednědobý výhled rozpočtu obce Moravské Knínice na období 2024–2025.**

Hlasování:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pro | 9 | proti | 0 | zdrželo se | 0 |

Usnesení č. 71/6/23 bylo schváleno.

**4.3.** **PROVIZORNÍ ZASTŘEŠENÍ STAVBY MŠ**

Důvodová zpráva:

V druhé polovině roku 2022 byla vybrána v zadávacím řízení stavební firma na rekonstrukci MŠ – VS build s.r.o., IČ 28312015. Smlouva o dílo byla podepsána 10.10.2022 s termínem dokončení 31.05.2023. (Termín dokončení se bude samozřejmě z důvodu zpoždění zahájení prací posouvat v dodatku smlouvy o dílo.) Z důvodů nutnosti přeložky plynovodního potrubí u MŠ vyvolané touto rekonstrukcí a následně také zpoždění dodáním DPS, ve které se jednak měnily věci na základě požadavků investora, ale také z důvodu nedokonalosti PD ze strany projektanta, se staveniště předávalo až 03.01.2023. Z důvodu posunutí zahájení prací o cca 3 měsíce navrhla provádějící firma řešit ochránění stavby před povětrnostními vlivy pořízením (pronájmem) stanové konstrukce, která zajistí ochránění stavby před nepřízní počasí a umožní firmě provádět práce i za nepříznivého počasí, což urychlí celkovou realizace stavby. Projektová dokumentace řešila pouze ochranu stavby proti zatečení do 1. NP. Z důvodu urychlení celé přestavby MŠ byla poptána firma  VS-build TRADE s.r.o. IČ 08401969, Družstevní 369, Želešice 664 43. Nabídka pronájmu stanu do 30.04.2023 činí 983.151 Kč bez DPH. Stanová konstrukce zajistí plynulé práce na stavbě bez zbytečných prodlev.

Rozprava:

Starosta navrhuje zastupitelstvu zadat tuto zakázku malého rozsahu podle bodu „D“ vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, neboť je nutné provést „zakázku“ v krátké době – v souladu se zněním tohoto bodu směrnice. Využitím tohoto bodu směrnice dojde k významnému snížení rizika prodlení, které by mohlo vést k posunutí termínu dokončení stavby až do nového školního roku, a zmírnění případných škod na stávající budově MŠ vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek. Tento systém zabezpečení stavby je schopna v krátkém časovém horizontu dodat výše zmiňovaná firma, a nehrozí tedy další časová prodleva.

Návrh usnesení:

**č. 72/6/23 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje Zakázku malého rozsahu č. 00000099 „MŠ Moravské Knínice – provizorní zastřešení“. Zakázka je schvalována podle bodu „D“ Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Zastupitelstvo obce zároveň schvaluje Smlouvu o dílo č. 129/2/2023, s firmou** **VS-build TRADE s.r.o. IČ 08401969, Družstevní 369, Želešice 664 43. Předmětem této smlouvy je dílo** **„MŠ Moravské Knínice –** **provizorní zastřešení“ za nabídkovou cenu 983.151 Kč bez DPH. Viz Příloha č. 3 - Smlouva o dílo č. 129/2/2023.**

Hlasování:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pro | 7 | proti | 0 | zdrželi se | 2  M. Kadlec,  J. Helan |

Usnesení č. 72/6/23 bylo schváleno.

**4.4.** **ZÁMĚR NÁKUPU KOMUNÁLNÍHO ELEKTROVOZIDLA**

Důvodová zpráva:

Komunální vozidlo MULTICAR je na obci již od roku 1997. Již tenkrát bylo zakoupeno jako jeté vozidlo, rok výroby 1986. Bohužel jeho technický stav se za poslední 4 roky výrazně zhoršil. Na poslední TK v roce 2020 prošlo již s obtížemi. Nepříjemné jsou také jeho čím dál častější poruchy, které snižují jeho spolehlivost. Za rok 2022 stály jeho opravy 40.000 Kč. Neopomenutelná je také otázka bezpečnosti obsluhy.

Řešením je nákup nového komunálního vozidla, které zajistí spolehlivost, ale i bezpečnost obsluhy. V dnešní době se jeví jako vhodnou náhradou komunální elektrovozidlo. Ta jsou již na slušné úrovni a jejich provozní náklady jsou násobně nižší než u stávajícího vozidla. Provoz vozidla MULTICAR je cca 7,70 Kč/km, u elektrovozidla je to cca 1,20 Kč/km. Nákup komunálního elektrovozidla je podporován dotací 500 tis. Kč. Cena vozidla se pohybuje kolem 1 mil. Kč bez DPH.

Rozprava:

Starosta – bude se jednat o zakázku malého rozsahu podle bodu „B“ vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Poptávku zadává starosta obce, který si vyžádá cenové nabídky od tří dodavatelů. Starosta odpovídá za to, že dodavatelé jím oslovení mají dostatečné odborné, materiální a další předpoklady pro úspěšné zvládnutí zakázky v potřebné kvalitě a ve stanovené lhůtě. Při rozhodování o způsobu zadání poptávky vychází starosta též z informací o trhu a ze svých odborných zkušeností. Starosta obce odpovídá rovněž za to, že zadání zakázky bude za cenu obvyklou v místě a čase plnění. Realizaci zakázky schvaluje zastupitelstvo obce. Smluvní vztah je realizován formou objednávky nebo smlouvy.

Návrh usnesení:

**č. 73/6/23 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje záměr nákupu komunálního elektrovozidla.**

Hlasování:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pro | 9 | proti | 0 | zdrželo se | 0 |

Usnesení č. 73/6/23 bylo schváleno.

**4.5.** **ZÁMĚR OPRAVY POVRCHU KOMUNIKACE V ULICI U HŘIŠTĚ**

Důvodová zpráva:

Neutěšený stav povrchu komunikace ulice U Hřiště znepříjemňuje život tamním občanům. Na obecním pozemku za víceúčelovým hřištěm se měl stavět penzion pro seniory a investor měl vybudovat i tuto komunikaci. Ještě před realizací se zde začaly stavět rodinné domy a obec se přimluvila na MěÚ Kuřim, aby byly zkolaudovány bez odpovídající příjezdové komunikace s tím, že bude dobudována investorem penzionu. Bohužel, záměr investora se poté neuskutečnil. Nyní je cesta prašná a zejména v suchém období je projetí každého automobilu minimálně nepříjemné.

Po dohodě s obyvateli této ulice by se na opravě podíleli obec i dotčení obyvatelé rovným dílem (půl na půl), ale pouze v rozmezí základní šířky 3,5 m a u nájezdu na ulici U Sokolovny 5,5 m, dále pak by byl realizován příčný žlab u napojení na polní cestu a vsak v boční uličce, která je součástí ulice U Hřiště. Rozšíření na ekodvorek a parkovací místa u fotbalových kabin by hradila obec. Konečná nabídka za komplexní dílo ještě není zpracovaná, ale předběžně se jedná o částku 1,95 mil. Kč bez DPH.

Před objednáním díla budou sepsány s majiteli nemovitostí darovací smlouvy na dohodnuté finanční prostředky.

Rozprava:

Starosta blíže popsal technologii a rozsah opravy.

Návrh usnesení:

**č. 74/6/23 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje záměr opravy povrchu komunikace ulice U Hřiště a způsob jeho financování.**

Hlasování:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pro | 9 | proti | 0 | zdrželo se | 0 |

Usnesení č. 74/6/23 bylo schváleno.

**4.6.** **SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ NA PŘEVOD KOMUNIKACÍ A VO ULICE POD SADEM A POLNÍ DO MAJETKU OBCE**

Důvodová zpráva:

Situace s předáním komunikace a VO na ulici Polní a Pod Sadem nebyla dobrá. Firma LUXERA po zkolaudování posledních domů přestala být kontaktní, a poté změnila majitele, kterým se stal cizí státní občan. Ten se po ročním dopisování se odmlčel a dále nekomunikoval.

Poslední jeho návrh byl, aby obec dílo převzala a sama si je zkolaudovala, což obec nemůže, neboť nelze převzít do majetku něco, co reálně neexistuje.

Po domluvě s obyvateli Polní, zejména s panem …, bylo navrhnuto, že se pokusí s ním spojit a dohodnout se na převzetí stavby. Toto počínání bylo úspěšné a pan … má dnes plnou moc od f. LUXERA k dořešení problému. Zastupitelstvu předložil návrhy smluv na převod stavby komunikace, VO a pozemků na obec, podepsané přes ambasádu i protistranou.

Po vzájemné dohodě mezi obcí a obyvateli ul. Polní a Pod Sadem provedli tito na vlastní náklady úpravy vsaků, opravu obrub a DZ. Dále doplatí za f. LUXERA panu … zbývající sumu za pozemek pod výhybnami. Dle návrhu smlouvy s panem … tuto částku mu zaplatí obec a obyvatelé dotčených ulic převedou stejnou částku jako dar na její účet. Obě strany se budou podílet na úhradě správních poplatků souvisejících s vkladem do katastru nemovitostí.

Dne 07.03.2023 proběhla kontrolní prohlídka na místě. Obec odsouhlasila stav komunikace, a bude tak moci dojít – po vydání souhlasu ze SÚ Kuřim, Odboru dopravy – k jejímu převzetí.

Rozprava:

p. … – podal podrobnější vysvětlení k dané situaci; smlouvy byly připraveny advokátem …, specialistou pro oblast veřejných zakázek a nemovitostí

Návrh usnesení:

**č. 75/6/23 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje** **Smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi obcí Moravské Knínice jako „budoucí kupující“ a firmou** **LUXERA, s.r.o., Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 27258149 jako „budoucí prodávající“ a panem** …**, Moravské Knínice, jako „uschovatel“, viz Příloha č. 4 – Smlouva o budoucí smlouvě kupní.**

Hlasování:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pro | 9 | proti | 0 | zdrželo se | 0 |

Usnesení č. 75/6/23 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

**č. 76/6/23 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje** **Smlouvu o prodeji nemovitých věcí mezi obcí Moravské Knínice jako „kupující“ a firmou LUXERA, s.r.o., Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 27258149 jako „prodávající“, viz Příloha č. 5 – Smlouva o prodeji nemovitých věcí.**

Hlasování:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pro | 9 | proti | 0 | zdrželo se | 0 |

Usnesení č. 76/6/23 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

**č. 77/6/23 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje** **Smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi obcí Moravské Knínice jako „budoucí kupující“ a panem …., 664 34 Moravské Knínice, jako „budoucí prodávající“ a panem …, Moravské Knínice, jako „uschovatel“, viz Příloha č. 6 – Smlouva o budoucí smlouvě kupní.**

Hlasování:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pro | 9 | proti | 0 | zdrželo se | 0 |

Usnesení č. 77/6/23 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

**č. 78/6/23 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje Smlouvu o prodeji nemovitých věcí mezi obcí Moravské Knínice jako „kupující“ a panem … Moravské Knínice, jako „prodávající“, viz Příloha č. 7 – Smlouva o prodeji nemovitých věcí.**

Hlasování:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pro | 9 | proti | 0 | zdrželo se | 0 |

Usnesení č. 78/6/23 bylo schváleno.

**4.7.** **ZÁMĚR PRONÁJMU ČÁSTI POZEMKU parc. č. 1257**

Důvodová zpráva:

Na obec byla doručena žádost na umístění včelstev na pozemku p. č. 1257, který je ve vlastnictví obce. Jedná se o pozemek na bývalé vojenské střelnici – granátoviště.

Rozprava:

J. Helan podal vysvětlení situace a představil možná omezení, která lze zakomponovat do smlouvy o pronájmu

Návrh usnesení:

**č. 79/6/23 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1257 v k.ú. Moravské Knínice.**

Hlasování:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pro | 9 | proti | 0 | zdrželo se | 0 |

Usnesení č. 79/6/23 bylo schváleno.

**4.8.** **ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1/2023**

Důvodová zpráva:

Rozpočtovým opatřením se navyšují příjmy i výdaje o částku 90.700 Kč. Jedná se o vratku nevyčerpané průtokové dotace, kdy ZŠ přeposílá obci vratku (tj. příjem obce) a obec jakožto zřizovatel přeposílá tyto prostředky krajskému úřadu (tj. výdaj na straně obce). Dále je zde převod částky 69.500 Kč mezi § 3631 (snížení výdajů) a § 3639 (navýšení výdajů) na nákup pozemků pod komunikací f. Luxera.

Rozprava:

Bez připomínek.

Návrh usnesení:

**č. 80/6/23 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2023, viz Příloha č. 8 – RO č. 1/2023.**

Hlasování:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pro | 9 | proti | 0 | zdrželo se | 0 |

Usnesení č. 80/6/23 bylo schváleno.

**4.9.** **BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA POLICIE ČR ZA ROK 2022**

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu obce byla Policií České republiky předložena Zpráva o operativně-bezpečnostní situaci v obci Moravské Knínice za období od 01.01.2022 do 31.12.2022, týkající se spáchané trestné činnosti, přestupkového jednání a spolupráce.

Zastupitelstvo obce se se zprávou seznámilo.

Rozprava:

Bez připomínek.

Návrh usnesení:

**č. 81/6/23 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice bere na vědomí** **Zprávu o operativně-bezpečnostní situaci v obci Moravské Knínice za období od 01.01.2022 do 31.12.2022.**

Hlasování:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pro | 9 | proti | 0 | zdrželo se | 0 |

Usnesení č. 81/6/23 bylo schváleno.

**4.10.** **SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE S FIRMOU EG.D, a.s.**

Důvodová zpráva:

Firma EG.D, a.s. předložila návrh smlouvy na zřízení věcného břemene na umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN, kabelový pilíř, na p. č. 230/4 a 235/1, ve vlastnictví obce Moravské Knínice. Jedná se o přípojku k fotbalovým šatnám. Věcné břemeno se sjednává úplatně za jednorázovou náhradu 2.000 Kč bez DPH.

Rozprava:

Bez připomínek.

Návrh usnesení:

**č. 82/6/23 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-014330072248/001-YPM, s firmou EG.D, a.s., Lidická 1873/36 Černá Pole, 602 00 Brno, IČ 28085400. Věcné břemeno se sjednává úplatně za jednorázovou náhradu 2.000,-Kč bez DPH, viz Příloha č. 9 – Smlouva o zřízení věcného břemene č. NM-014330072248/001-YPM.**

Hlasování:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pro | 9 | proti | 0 | zdrželo se | 0 |

Usnesení č. 82/6/23 bylo schváleno.

**K bodu č. 5 – Informace starosty obce**

Finanční situace obce – stav na účtech k datu 08.03.2023 činí: u KB 15.483.705,63 Kč

u ČNB 11.260.828,93 Kč

Další aktuální informace:

1. Dne 01.03.2023 proběhl audit JMK na hospodaření obce za rok 2022, bez závad.
2. FC Kuřim projevil zájem o využívání fotbalového hřiště k tréninkům mužů, kteří již nyní navštěvují posilovnu v sokolovně a součástí tréninkových dávek je venkovní příprava. V současné době řeší tréninky přejížděním z jiného sportoviště.
3. Podpora turnaje mládeže Kuřim – obec byla oslovena zástupcem FC Kuřim-mládež panem Mikyskou ke spolupráci a finanční podpoře turnaje Mistrovství republiky hráčů do 13 let v Kuřimi. Starosta obce poskytne v rámci svých pravomocí příspěvek ve výši 10.000 Kč.
4. V termínu 18.04., 20.04., 16.05. a 18.05.2023 proběhne na bývalé vojenské střelnici branné cvičení studentů Univerzity obrany. Jedná se o využití venkovních prostor. Během výcviku nebude využito žádných střelných zbraní nebo imitačního materiálu, který by ohrožoval nebo jiným způsobem narušoval soužití s občany obce Moravské Knínice. Jedná se o jedno ze stanovišť pořádaného branného závodu.
5. Ve čtvrtek 02.03.2023 byla podána žádost o dotaci na financování akce Rekonstrukce MŠ (jedná se o národní dotaci Min. financí, je možno dosáhnout až 70 %).
6. Po vyhodnocení ankety mezi občany byla podána žádost o dotaci na zahradní kompostéry; výsledek by měl být znám v období květen/červen t.r.

Návrh usnesení:

**č. 83/6/23 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice bere na vědomí informace o finanční situaci obce a další aktuální informace.**

Hlasování:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pro | 9 | proti | 0 | zdrželo se | 0 |

Usnesení č. 83/6/23 bylo schváleno.

**K bodu č. 6 – Různé**

M. Cobring – na příští poradu bude pozván R. Kaláb jako zástupce SK MK pro vysvětlení žádosti o dotaci

Š. Bořilová – během března bude dokončena revize dokumentace k obecním lesům, a kontrolní výbor tak žádá o termín porady se ZO, kde budou zjištěné výstupy projednány

M. Kadlec – bude naplánována mimořádná porada k odpadovému hospodaření obce

p. Panáček – dotaz k billboardu při silnici k Jinačovicím, který je v k.ú. Moravské Knínice

– dotaz na parametry územního plánu v lokalitě ulice Pod Sadem

M. Kadlec – dotaz na stav aktualizace rozpočtu plánovaného polyfunkčního domu

**K bodu č. 7 – Závěr**

Vzhledem k tomu, že všechny body programu byly projednány, poděkoval starosta obce členům ZO za jejich účast na jednání a ukončil zasedání ve 22:00 hod.

V Moravských Knínicích, dne 08.03.2023.

Podpisy:

starosta obce …………………………

místostarostka obce …………………………

ověřovatel zápisu …………………………

ověřovatel zápisu …………………………